河南省双创基地配套路网建设一览表

| 序 号 | 项目名称 | 起止点 | 长 度 | 开工时间 | 资金情况（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 备 注 |
| 1 | 东 明 路 | 安康大道--开泰路 | 1879 | 2016 | 13174.2 | 道路完工 |
| 2 | 开 放 路 | 长江大道--开泰路 | 1280 | 2016 | 4426.5 | 主体完工 |
| 3 | 开 泰 路 | 开放路--创富路 | 931 | 2016 | 2084.55 | 主体完工 |
| 4 | 创新大道 | 东明路--海兴路 | 742 | 2016 | 4825 | 基层分段完工 |
| 5 | 创新大道 | 安康大道--东明路 | 854 | 2018 | 2564 | 前期手续 |
| 6 | 创新大道 | 海兴路--新安路 | 2046 | 2018 | 6321 | 前期手续 |
| 7 | 新 发 路 | 南林高速--安康大道 | 1538 | 2018 | 6245 | 前期手续 |

河南省双创基地项目表

| 序号 | 项目 名称 | 建设单位 | 建设年限 | 建设规模和主要建设内容 | 建设性质 | 总投资（万元） | 目前形象进度 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京津豫青年创业村 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2016-2018年 | 建筑面积：17.28万㎡ 建设内容：模拟工厂、定制式模拟车间、标准化厂房 | 在建 | 44928 | 施工单位进场，临建搭设 | 新兴产业集聚发展基地 |
| 2 | 创业广场 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2018-2020年 | 建筑面积：1.35万㎡ 建设内容：科技服务中心、企业展示中心 | 新建 | 5400 | 设计方案招标 | 新兴产业集聚发展基地 |
| 3 | 国际技术交流中心 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2018-2020年 | 建筑面积：1万㎡ 建设内容：科技成果展示中心、专利技术交易大厅、国际交流促进中心、商协会办事处、大型会议室 | 新建 | 4000 | 设计方案招标 | 创新创业公共服务中心 |
| 4 | 创客大厦 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2018-2020年 | 建筑面积：1万㎡ 建设内容：新产品研发中心、新技术应用实验室、新产品中试车间、双创人才培训中心 | 新建 | 4000 | 设计方案招标 | 双创人才培训培养基地 |
| 5 | 互联网 大厦 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2018-2020年 | 建筑面积：0.8万㎡ 建设内容：“互联网+”服务中心、信息中心、创客大学、微商研究院 | 新建 | 3200 | 设计方案招标 | 创新型企业孵化基地 |
| 6 | 创投大厦 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2018-2020年 | 建筑面积：0.8万㎡ 建设内容：科技金融服务中心、电商研究院、创业导师辅导中心、创客空间 | 新建 | 3200 | 设计方案招标 | 创新型企业孵化基地 |
| 7 | 智慧 科技园 | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 | 2020-2022年 | 建筑面积：44万㎡ 建设内容：滨水多功能会展中心、产业促进中心、文化创意中心、创客汇、创智大厦、智造工厂 | 新建 | 139200 | 前期手续办理 | 产学研协同创新基地 |

河南省双创基地施工计划表

| 序号 | 项目名称 | 规划建设情况（规划图） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 前期阶段（年月） | 施工阶段（建设内容） |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 京津豫青年创业村 | 2016.9-2017.6 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度5% | 完成总施工进度90% | 全部完工 |
| 2 | 创业广场 | 2016.6-2018.6 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度20% | 完成总施工进度85% | 全部完工 |
| 3 | 国际技术交流中心 | 2016.6-2018.6 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度20% | 完成总施工进度85% | 全部完工 |
| 4 | 创客大厦 | 2016.9-2018.6 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度30% | 完成总施工进度90% | 全部完工 |
| 5 | 互联网大厦 | 2016.9-2018.6 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度30% | 完成总施工进度90% | 全部完工 |
| 6 | 创投大厦 | 2016.9-2018.6 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度30% | 完成总施工进度90% | 全部完工 |
| 7 | 智慧科技园 | 2018.12-2019.5 | 完成工程设计、施工招标 完成总施工进度10% | 完成总施工进度70% | 全部完工 |